## Slide 1: Jenis-Jenis SDLC dan Kapan Digunakan
Waterfall, Agile, Incremental, Spiral, dan Lainnya

## Slide 2: Model Waterfall
Waterfall adalah model SDLC yang linier dan berurutan, di mana setiap fase harus diselesaikan sebelum fase berikutnya dimulai.
Tahapan Waterfall meliputi: Kebutuhan, Desain, Implementasi, Verifikasi, Pemeliharaan.
Kapan digunakan: Cocok untuk proyek yang memiliki persyaratan yang jelas dan stabil.

## Slide 3: Model Incremental
Model Incremental mengembangkan sistem secara bertahap melalui iterasi. Setiap iterasi menghasilkan bagian dari sistem yang dapat digunakan.
Kapan digunakan: Cocok untuk proyek dengan kebutuhan bertahap dan fleksibilitas.

## Slide 4: Model Spiral
Spiral menggabungkan ide dari model iteratif dan Waterfall, dengan fokus pada analisis risiko di setiap tahap.
Kapan digunakan: Cocok untuk proyek besar dengan risiko tinggi.

## Slide 5: Metode Agile
Agile adalah pendekatan iteratif yang berfokus pada fleksibilitas dan kolaborasi tim lintas fungsi dalam pengembangan perangkat lunak.
Kapan digunakan: Cocok untuk proyek yang cepat berubah, seperti pengembangan aplikasi mobile.

## Slide 6: Perbandingan dan Penerapan SDLC
Berikut perbandingan kapan menggunakan model SDLC yang tepat:
- Waterfall: Proyek dengan kebutuhan yang jelas.
- Incremental: Proyek yang dapat diperbarui bertahap.
- Spiral: Proyek dengan risiko tinggi.
- Agile: Proyek yang cepat berubah dan membutuhkan adaptasi.